نموذج (2): خطة المشروع

*هو نموذج يُسلم بعد الانتهاء من مرحلة التخطيط، كنموذج الكتروني على منصة تقني

| اسم المشروع |  |  | سراج |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أهداف المشروع |  |  | - تسريع عمليات البحث عن الغرقى وضحايا الكوارث الطبيعية - تقليل عدد الوفيات الناتجة عن تأخر عمليات الإنقاذ - تقليل تعرض الغواصين والمنقذين للمخاطر - الحد من الحاجة للنزول في مياه السيول الخطرة والعكرة - تغطية مساحات أكبر بجهد أقل - توفير بيانات دقيقة (إحداثيات GPS، عمق، مسافة) - مساعدة الجهات المختصة في تقييم الكوارث |  |
| الفئة المستهدفة من المشروع |  |  | - الدفاع المدني - الهلال الأحمر - فرق البحث والإنقاذ الحكومية |  |
| إجراءات تنفيذ المشروع |  |  | - تحليل احتياجات فرق الإنقاذ المحلية - إعداد قائمة المكونات المفصلة - حساب الميزانية الدقيقة - تخطيط نظام التحكم والبرمجة - تجهيز برامج البرمجة |  |
| فريق العمل ومهامه | قائدة المشروع | الاسم والرقم الأكاديمي | المهام |  |
|  |  | راويه سعد النجعي 444224617 | ربط كاميرا الروبوت ونظام الـ GPS بالمعالج الأساسي، ودمج موديل الذكاء الاصطناعي مع الكود الرئيسي لتحليل البث، وبرمجة آلية إرسال النتائج للموقع. |  |
|  |  | رقم التواصل | 0506637218 |  |
|  | أعضاء المشروع | الأسماء والأرقام الأكاديمية | المهام |  |
|  |  | شهد محمد الشهري 444211958 | بناء وتصنيف قاعدة البيانات (Dataset) من خلال جمع صور ضحايا السيول في الظروف البيئية المختلفة. |  |
|  |  | حياة محمد المسلم 444211793 | تصميم واجهات الموقع الإلكتروني (UI/UX) ولوحة التحكم (Dashboard) المخصصة لفرق الإنقاذ. |  |
|  |  | شروق علي خبراني 444147350 | برمجة وتطوير الموقع الإلكتروني وقاعدة البيانات السحابية لاستقبال وحفظ التنبيهات من الروبوت. |  |
|  |  | ايمان بندر خواجي 444203631 | تدريب واختبار موديل الذكاء الاصطناعي (Model Training) لضمان دقة التعرف على الأجسام تحت الماء |  |

| الجدول الزمني للمشروع | الأسابيع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | مقترح المشروع | خطة المشروع نموذج 2 -3 | جمع وتصنيف قاعدة بيانات الصور (Dataset) الخاصة ببيئات السيول. | البدء ببرمجة خوارزمية الذكاء الاصطناعي وتجهيز هيكل الموقع الإلكتروني. | ربط نظام الـ GPS وبرمجة الربط الأولي بين الروبوت وقاعدة بيانات الموقع. | تطوير واجهة الموقع الإلكتروني (Dashboard) لاستقبال البث المباشر من الروبوت. | تحسين الخوارزمية برمجياً وتجربة عرض التنبيهات اللحظية على الموقع. | تجربة الروبوت ميدانياً واختبار سرعة نقل البيانات إلى الموقع الإلكتروني. | تسليم اولي | معالجة أخطاء الاتصال وتحسين تجربة المستخدم (UI/UX) على المنصة الإلكترونية | تسليم المشروع النهائي | تسليم التقرير النهائي – مقطع فيديو | المناقشات | المناقشات |
| موارد المشروع (ملموسة /غير ملموسة) | الموارد الملموسة * الروبوت الغواص الهيكل الميكانيكي والمحركات القوية. * نظام تحديد المواقع (GPS Units): الحساسات والقطع الإلكترونية المسؤولة عن تحديد الإحداثيات. * الكاميرا والحساسات: كاميرات الرؤية الليلية وحساسات العمق (Pressure Sensors). * وحدة المعالجة: الكمبيوتر الداخلي (NVIDIA Jetson) الذي يعالج البيانات. . الموارد غير الملموسة * برمجيات الملاحة (GPS Software): الخوارزمية التي تربط موقع الروبوت بالخريطة لتحديد مكان الضحية. * خوارزمية الذكاء الاصطناعي: الموديل الذي يحلل الصور (YOLO). * قاعدة البيانات (Dataset): الصور التي تدرب عليها النظام. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الميزانية المتوقعة للمشروع (بالريال السعودي) | 3000-3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| المخاطر والعقبات المتوقعة وطرق تجاوزها | 1. انعدام الرؤية (المياه العكرة): الحل: استخدام كاميرات متخصصة (Low Light) وخوارزميات برمجية لتوضيح الصور آلياً. 2. قوة التيارات (انجراف الروبوت): الحل: تزويد الروبوت بمحركات دفع عالية القوة وربطه بكابل أمان (Tether) لمنع ضياعه. 3. الحطام والعوائق (صخور وأشجار): الحل: تصميم هيكل انسيابي محمي بدروع للمراوح لمنع الاشتباك أو التضرر من الاصطدامات. 4. فقدان الإشارة والموقع (GPS): الحل: الاعتماد على GPS مثبت في العوامة السطحية ونقل الإحداثيات للروبوت عبر الكابل. 5. الأخطاء البرمجية (التشخيص الخاطئ): الحل: التدريب المكثف للذكاء الاصطناعي على صور متنوعة ووضع نظام "تأكيد بشري" قبل الاعتماد على النتيجة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

تحليل المشروع

بعد تحديد فكرة المشروع يتم جمع المتطلبات الوظيفية والغير وظيفية لبناء النظام وذلك من خلال استخدام نماذج لغةUML  ، بالإضافة لاستخدام Use Case ، لتمثيل وتوثيق متطلبات النظام ويجب خلال هذه المرحلة بناء التالي :

1 - انشاء Diagrams Use Case

2- انشاء The Domain Model Class Diagram

• كتابة fully developed description لكل Use Case ،

والاقتصار على العناصر التالية في القالب :

o Use case name

o Brief description

o Actors

o Flow of activities

o Exception conditions

تصميم المشروع

- تصمم قاعدة البيانات باستخدام Entity- Relationship-Diagram

- تحويل ERD الى نموذج علائقي Relational Model

- تطبيق مستويات الصيغ المعيارية الثلاث وتوثيق ذلك.

Diagrams Use Case

*إرفاق صورة واضحة جدا Diagrams Use Case

The Domain Model Class Diagram

*إرفاق صورة واضحة جدا The Domain Model Class Diagram تنشأ بشكل مفصل جدا

تصمم قاعدة البيانات باستخدام Entity- Relationship-Diagram

*إرفاق صورة واضحة جدا

تحويل ERD الى نموذج علائقي Relational Model

*إرفاق صورة واضحة جدا

*خاص بالمشاريع المادية

مخطط توصيل القطع المادية في  حال وجود قطع مادية

الشكل المبدئي للمشروع (للمشاريع المادية):